OZAMA CHESS

DOCUMENTO MAESTRO DEL PRODUCTO Y LA PLATAFORMA

Visión, alcance, requisitos, arquitectura, seguridad, operación y roadmap

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 - Línea base operativa |
| Fecha de corte | 31 de julio de 2026 |
| Estado del producto | MVP técnico avanzado / pre-beta |
| Producto | OZAMA CHESS |
| Organización | OZAMA X, línea OZAMA Games |
| Responsable | Alexander Colas |
| Clasificación | Uso interno; documento vivo |

Propósito: Servir como fuente única de verdad para decidir qué construir, cómo validarlo, cómo operarlo y cuándo una versión está lista para avanzar.

# Control del documento

| Versión | Fecha | Responsable | Cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Julio 2026 | Alexander Colas | Borrador inicial de visión y roadmap. | Archivado |
| 0.9 | 31 julio 2026 | Codex + Alexander Colas | Estructura maestra, estado técnico y seguridad. | Sustituido |
| 1.0 | 31 julio 2026 | Codex + Alexander Colas | Línea base completa para producto, ingeniería y operación. | Vigente |

Regla de mantenimiento: toda capacidad importante que cambie alcance, datos, seguridad, experiencia de juego, monetización o despliegue debe actualizar este documento y registrar una decisión.

## Convenciones de estado

| Estado | Interpretación |
| --- | --- |
| Implementado | Existe en el repositorio y forma parte del comportamiento actual. |
| Parcial | Existe, pero aún requiere pruebas, endurecimiento, cobertura o experiencia final. |
| Pendiente | Está definido como objetivo, pero no debe presentarse como disponible. |
| Decisión | Necesita una definición de negocio, legal, técnica o de producto antes de construirse. |

# Contenido

Actualiza esta tabla de contenido al abrir el documento en Word.

Uso recomendado: Word actualizará la tabla de contenido al abrir el archivo. Este documento debe revisarse antes de cada release significativo y antes de integrar pagos o publicar aplicaciones móviles.

# 1. Resumen ejecutivo

OZAMA CHESS es una plataforma de ajedrez en línea con identidad dominicana y lenguaje visual Brutal Colonial. El producto combina partidas competitivas en tiempo real, salas privadas, entrenamiento contra bot, perfiles, ranking ELO, historial, comunidad y administración inicial, manteniendo un frontend web vanilla y un backend Node.js con persistencia en MongoDB Atlas.

La prioridad de la etapa actual no es añadir volumen de funciones, sino convertir el MVP técnico en una pre-beta confiable: autenticación consistente, autoridad del servidor en partidas online, reconexión, seguridad básica verificable, responsive móvil, trazabilidad de resultados y operación repetible en Render.

Decisión rectora: OZAMA no debe monetizar ni empaquetarse como app móvil hasta que autenticación, partidas online, historial, recuperación de cuenta, monitoreo y soporte tengan criterios de salida demostrables.

## 1.1 Resultado esperado de la versión 1.0

Alinear producto, diseño, backend, datos, seguridad y operación en una sola referencia.

Distinguir con claridad lo implementado de lo parcial, lo pendiente y lo que exige decisión.

Convertir deseos del roadmap en requisitos trazables y comprobables.

Definir controles mínimos para exponer el producto a usuarios reales sin prometer una madurez que aún no existe.

Establecer un orden de ejecución que preserve la arquitectura y reduzca regresiones.

## 1.2 Diagnóstico de madurez

| Dimensión | Nivel actual | Lectura ejecutiva |
| --- | --- | --- |
| Producto | MVP avanzado | La propuesta central es jugable; faltan cierres de experiencia, soporte y retención. |
| Ingeniería | Funcional con deuda | Arquitectura válida para la etapa, pero server.js concentra demasiado comportamiento. |
| Seguridad | Base razonable | JWT, bcrypt, validación y límites existen; faltan pruebas, monitoreo y procesos. |
| Operación | Inicial | Deploy automático disponible; faltan staging, alertas, backups probados y runbooks. |
| Negocio | Exploratorio | Premium está modelado, pero no hay pagos, términos, métricas ni soporte comercial. |
| Móvil | Web responsive | Debe estabilizarse como PWA antes de considerar tiendas. |

# 2. Identidad, visión y posicionamiento

## 2.1 Visión

Construir una plataforma de ajedrez digital reconocible por su identidad dominicana, su juego limpio y una experiencia competitiva sobria, capaz de crecer desde la web hacia comunidad, eventos, premium y aplicaciones móviles sin perder coherencia.

## 2.2 Misión

Permitir que una persona pueda registrarse, encontrar rival, jugar una partida reglamentaria, conservar su progreso y volver a competir desde cualquier dispositivo con una experiencia clara, segura y culturalmente propia.

## 2.3 Promesa de producto

Promesa: Ajedrez online justo y memorable: reglas completas, reloj confiable, progreso visible y una identidad visual que no parece una plantilla genérica.

## 2.4 Principios

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Juego justo | El servidor decide identidad, color, turno, movimientos, tiempo, resultado y ELO online. |
| Identidad antes que decoración | Los materiales y símbolos apoyan la lectura; no deben bloquear el tablero ni la acción. |
| Gratis completo | El plan gratuito conserva la experiencia competitiva esencial. |
| Premium sin ventaja | La monetización se limita a confort, personalización y análisis, nunca fuerza deportiva. |
| Móvil real | Cada flujo crítico debe poder completarse en celular, no solo verse reducido. |
| Cambios quirúrgicos | Se mantiene la arquitectura actual y se extraen módulos cuando el límite sea estable. |
| Privacidad por defecto | Se recolectan solo los datos necesarios y los secretos nunca viven en el repositorio. |

# 3. Usuarios y partes interesadas

## 3.1 Personas prioritarias

| Persona | Necesidad | Flujo principal | Criterio de valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Jugador nuevo | Entrar sin confusión y aprender el producto. | Registro > recuperación segura > bot o partida rápida. | Primera partida completada. |
| Jugador casual | Jugar rápido desde móvil o PC. | Login > matchmaking o código > partida > revancha. | Tiempo corto hasta jugar. |
| Jugador competitivo | Progreso justo y trazable. | Online > ELO > historial > ranking. | Resultados coherentes y auditables. |
| Jugador social | Retar y mantener contactos. | Buscar > amigo > desafío directo > chat. | Repetición con otros usuarios. |
| Administrador | Operar sin editar la base manualmente. | Admin > usuarios/eventos/actividad. | Acciones autorizadas y registradas. |
| Soporte/operación | Diagnosticar fallos sin exponer datos. | Logs > usuario/sala/partida > resolución. | Tiempo de resolución medible. |

## 3.2 Actores y permisos

| Actor | Puede | No puede |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Ver landing, eventos públicos, ranking y perfiles públicos. | Entrar al lobby o jugar sin una sesión válida. |
| Usuario | Jugar, editar su perfil, gestionar amigos, consultar historial y plan. | Administrar usuarios, alterar resultados o elegir ambos colores. |
| Premium | Acceder a beneficios de confort habilitados. | Obtener ventaja competitiva o saltar validaciones. |
| Administrador | Gestionar usuarios, planes y eventos dentro del panel autorizado. | Leer contraseñas, secretos o modificar partidas arbitrariamente. |
| Servidor | Autorizar acciones online y persistir resultados. | Confiar en datos competitivos enviados por el cliente sin validar. |

## 3.3 Matriz RACI resumida

Mientras el proyecto tenga un equipo reducido, una misma persona puede ocupar varios roles; aun así, las responsabilidades deben permanecer separadas conceptualmente.

| Actividad | Responsable | Aprueba | Consulta / informa |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorizar roadmap | Product owner | Fundador | Ingeniería, diseño, usuarios |
| Cambios de arquitectura | Ingeniería | Responsable técnico | Producto, seguridad |
| Release a producción | Ingeniería/operación | Responsable técnico | Producto, soporte |
| Eventos y moderación | Administrador | Product owner | Comunidad |
| Pagos y políticas | Negocio/legal | Fundador | Ingeniería, soporte |
| Incidente de seguridad | Responsable técnico | Fundador | Operación, afectados |

# 4. Alcance y límites

## 4.1 Incluido en el producto actual

Registro, inicio de sesión, JWT, cambio y recuperación de contraseña mediante código.

Landing, lobby autenticado, partida, perfil, ranking y panel administrativo inicial.

Partidas online con matchmaking, salas por código y desafíos directos.

Reglas completas: jaque, mate, tablas, enroque, en passant y promoción.

Reloj de 10 minutos por jugador con autoridad del servidor online.

Rejoin, rematch, rendición, oferta de tablas, desconexión y chat.

Bot local con cuatro niveles y restauración temporal en la sesión del navegador.

ELO, estadísticas, historial online, amigos, avatar y foto de perfil.

Eventos públicos y gestión administrativa básica.

Modelo inicial de plan free/premium sin pasarela de pago.

## 4.2 Fuera del alcance inmediato

Torneos completos con llaves, rondas, inscripciones y arbitraje.

Modo espectador y retransmisión.

Motor de análisis postpartida de nivel profesional.

Pagos, facturación, reembolsos y conciliación.

Aplicaciones nativas publicadas en Google Play o App Store.

Correo transaccional y recuperación por email.

Moderación avanzada, sistema de reportes y anti-cheat especializado.

Alta disponibilidad multi-región y escalamiento horizontal automatizado.

## 4.3 Supuestos

Render gratuito puede introducir arranque en frío y no ofrece una experiencia de disponibilidad comercial.

MongoDB Atlas es la fuente persistente para usuarios, partidas, salas y eventos.

El frontend continuará en HTML/CSS/JS vanilla durante el cierre del MVP.

Las partidas contra bot no afectan ELO ni historial competitivo.

El producto se prueba primero con una comunidad controlada antes de publicidad masiva.

# 5. Estado actual verificado

| Capacidad | Estado | Evidencia / alcance | Siguiente control |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor de ajedrez | Implementado | Reglas completas en cliente y validación online en servidor. | Añadir suite de posiciones reglamentarias. |
| Matchmaking | Implementado | Cola rápida con cancelación y emparejamiento. | Prueba simultánea y limpieza de cola. |
| Salas privadas | Implementado | Código corto, creación, unión y rejoin. | Prueba de expiración y sala llena. |
| Desafíos | Implementado | Búsqueda, envío, aceptación y rechazo. | Notificaciones persistentes futuras. |
| Reloj online | Implementado | Servidor emite ticks y determina timeout. | Pruebas bajo latencia y reconexión. |
| Bot local | Implementado | Minimax alpha-beta, cuatro niveles y snapshot de sesión. | Medir rendimiento móvil. |
| Autenticación | Implementado | JWT HS256, bcrypt 12, tokenVersion y usuario activo. | Pruebas automatizadas y política de sesión. |
| Recuperación | Parcial | Código de recuperación de un solo uso. | Entrega más segura y correo futuro. |
| Perfil/avatar | Implementado | País, avatar y foto png/jpeg/webp limitada. | Almacenamiento de objetos futuro. |
| Historial/ELO | Implementado | Partidas online cerradas, estadísticas y ranking. | Auditoría de idempotencia. |
| Amigos | Implementado | Agregar/eliminar relación mutua. | Solicitudes y bloqueo futuros. |
| Admin | Parcial | Usuarios, planes, estados y eventos. | Auditoría, búsqueda, paginación y soporte. |
| Premium | Parcial | Modelo y capacidades declaradas. | Pagos, derechos y soporte pendientes. |
| Responsive móvil | Parcial | Layouts adaptados y pruebas manuales. | Matriz de dispositivos y E2E. |
| PWA/App | Pendiente | Iconos presentes; no hay manifiesto/service worker completo. | PWA antes de tiendas. |
| Observabilidad | Pendiente | Logs básicos y health de DB. | Errores, métricas y alertas. |
| Backups/DR | Pendiente | No existe evidencia de restauración probada. | Política y simulacro. |

# 6. Flujos funcionales

## 6.1 Registro y acceso

El visitante abre la landing y selecciona jugar o crear cuenta.

El formulario valida usuario, email, contraseña y país antes de enviar.

El servidor normaliza, valida unicidad, aplica rate limit y cifra la contraseña.

La respuesta entrega usuario público, JWT y código inicial de recuperación.

El cliente conserva la sesión y redirige al lobby; las páginas privadas verifican token.

Control crítico: El código de recuperación debe mostrarse como secreto de emergencia y no como contraseña. En una versión comercial debe entregarse por un canal verificado o sustituirse por un flujo de email seguro.

## 6.2 Matchmaking rápido

El usuario autenticado solicita buscar rival.

El servidor elimina entradas duplicadas y lo coloca en cola.

Al existir dos usuarios válidos, el servidor asigna colores y crea sala/partida.

Ambos clientes reciben el mismo código, jugadores, colores, reloj y estado inicial.

Cada movimiento se valida contra identidad, color, turno y legalidad.

El resultado se cierra una sola vez y luego se calcula/persiste ELO.

## 6.3 Sala por código

El creador recibe únicamente un código de sala claro para compartir.

El segundo usuario introduce el código normalizado.

El servidor rechaza sala inexistente, llena o intento de unirse a la propia sala.

Al completar ambos puestos, inicia reloj y partida.

Si se refresca, rejoin debe restaurar color, tablero, turno y tiempo del mismo usuario.

## 6.4 Cierre de partida

| Causa | Resultado esperado | Persistencia |
| --- | --- | --- |
| Jaque mate | Se bloquea el tablero, se anuncia ganador y se ofrecen acciones finales. | Resultado, PGN/movimientos, ELO y estadísticas. |
| Timeout | El servidor determina perdedor y detiene ambos relojes. | Resultado y ELO una sola vez. |
| Rendición | Se pide confirmación y el rival recibe el cierre. | Victoria del rival y causa trazable. |
| Tablas aceptadas | Solo el rival puede aceptar una oferta activa. | Empate y variación ELO. |
| Tablas reglamentarias | Se detectan según reglas implementadas. | Empate y estado final. |
| Desconexión | Se permite ventana de rejoin antes de abandono. | No duplicar cierres ni ELO. |
| Bot | Final local con modal y regreso al lobby. | No afecta historial competitivo. |

# 7. Requisitos funcionales trazables

| ID | Área | Criterio verificable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Registro | Alta con usuario, email, contraseña y país válidos. | Implementado |
| RF-002 | Login | Aceptar usuario o email sin revelar cuál credencial falló. | Implementado |
| RF-003 | Sesión | Bloquear lobby/juego online sin JWT vigente. | Implementado |
| RF-004 | Cambio de clave | Exigir clave actual y revocar tokens anteriores. | Implementado |
| RF-005 | Recuperación | Código válido, un solo uso y nueva clave segura. | Implementado |
| RF-006 | Perfil | Editar solo país, avatar y foto permitidos. | Implementado |
| RF-007 | Foto | Aceptar png/jpeg/webp y rechazar payload excesivo. | Implementado |
| RF-008 | Match rápido | Emparejar dos sockets autenticados y asignar colores. | Implementado |
| RF-009 | Cancelar búsqueda | Retirar al usuario de la cola sin crear partida. | Implementado |
| RF-010 | Crear sala | Generar código único y mostrarlo sin contenido adicional. | Implementado |
| RF-011 | Unirse | Validar código, capacidad y propiedad de la sala. | Implementado |
| RF-012 | Rejoin | Restaurar solo al dueño del color original. | Implementado |
| RF-013 | Movimiento | Validar identidad, turno, origen, destino y promoción. | Implementado |
| RF-014 | Reloj | Servidor como fuente de verdad y final por timeout. | Implementado |
| RF-015 | Última jugada | Mostrar origen/destino para ambos jugadores. | Implementado |
| RF-016 | Movimientos legales | Indicar destinos antes de mover una pieza propia. | Implementado |
| RF-017 | Capturas | Mostrar piezas, cantidad y diferencia material correcta. | Implementado |
| RF-018 | Sonido | Distinguir mover, captura, jaque, enroque y final. | Parcial |
| RF-019 | Chat | Mensajes limitados, autorizados y visibles en la sala. | Implementado |
| RF-020 | Rendición | Confirmar y cerrar a favor del rival. | Implementado |
| RF-021 | Tablas | Ofrecer, aceptar o rechazar por jugadores distintos. | Implementado |
| RF-022 | Revancha | Iniciar solo cuando ambos jugadores acepten. | Implementado |
| RF-023 | Resultado | Cerrar partida y ELO de forma idempotente. | Parcial |
| RF-024 | Historial | Listar partidas online cerradas y paginadas. | Implementado |
| RF-025 | Ranking | Mostrar hasta 20 usuarios activos por ELO. | Implementado |
| RF-026 | Amigos | Agregar/eliminar relación mutua sin duplicados. | Implementado |
| RF-027 | Desafíos | Retar solo a un usuario online disponible. | Implementado |
| RF-028 | Bot | Jugar local con niveles Aprendiz a Alcázar. | Implementado |
| RF-029 | Bot refresh | Restaurar partida dentro de la misma sesión. | Implementado |
| RF-030 | Admin | Restringir panel a admin o email autorizado. | Implementado |
| RF-031 | Usuarios admin | Ver y modificar plan/estado/rol con validación. | Implementado |
| RF-032 | Eventos admin | Crear, editar, publicar, cerrar y eliminar. | Implementado |
| RF-033 | Eventos públicos | Mostrar solo eventos publicados. | Implementado |
| RF-034 | Premium | Exponer plan y beneficios sin ventaja competitiva. | Parcial |
| RF-035 | Cerrar sesión | Eliminar credenciales locales y volver a login. | Implementado |
| RF-036 | Torneos | Inscripción, rondas, resultados y tabla. | Pendiente |
| RF-037 | Espectador | Observar partida sin poder mover ni chatear como jugador. | Pendiente |
| RF-038 | Reportes | Reportar abuso, chat o conducta. | Pendiente |

## 7.1 Criterios de aceptación transversales

Una acción privada sin token devuelve 401; una acción sin permiso devuelve 403.

El cliente nunca puede mover por ambos colores ni alterar el reloj online.

Repetir un evento de cierre no puede aplicar ELO dos veces.

Errores de usuario se muestran en español y no incluyen trazas internas.

Los datos dinámicos de usuario se insertan con textContent o escapado equivalente.

Cada flujo crítico funciona en desktop y en al menos dos tamaños móviles definidos.

Toda función marcada Implementado tiene una prueba manual reproducible; las de mayor riesgo requieren automatización.

# 8. Reglas de negocio y competición

## 8.1 Identidad competitiva

Cada partida online tiene exactamente dos participantes y un color por participante.

El usuario autenticado se identifica por el JWT/socket, no por el nombre enviado por el cliente.

Solo partidas online válidas modifican ELO y estadísticas competitivas.

El bot es entrenamiento local y no produce ELO, victorias competitivas ni historial oficial.

Una cuenta inactiva no puede usar rutas privadas ni conectar a Socket.IO.

## 8.2 ELO

El sistema usa la expectativa estándar de Elo: E = 1 / (1 + 10^((Rival - Propio) / 400)). La nueva puntuación es Propio + K × (Resultado - E), redondeada y con mínimo de 100.

| Rango antes de la partida | Factor K | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Menor de 2100 | 32 | Mayor sensibilidad para jugadores en desarrollo. |
| 2100 a 2399 | 24 | Variación moderada. |
| 2400 o más | 16 | Mayor estabilidad. |

Resultado numérico: victoria = 1, tablas = 0.5, derrota = 0. El cálculo debe usar el ELO previo de ambos jugadores y persistir ambos cambios dentro del mismo cierre lógico.

## 8.3 Valor material

| Pieza | Valor de referencia | Uso |
| --- | --- | --- |
| Peón | 1 | Diferencia material y resumen visual. |
| Caballo | 3 | Equivalente aproximado al alfil. |
| Alfil | 3 | Equivalente aproximado al caballo. |
| Torre | 5 | Pieza mayor. |
| Dama | 9 | Pieza de mayor valor material. |
| Rey | Sin valor capturable | La partida termina por mate, no por captura. |

## 8.4 Estados de partida

| Estado | Entrada | Salida permitida |
| --- | --- | --- |
| waiting | Sala creada con un jugador. | playing o closed. |
| playing | Ambos jugadores y partida iniciada. | finished o closed. |
| finished | Resultado confirmado. | Rematch crea un nuevo ciclo; no reabre el resultado. |
| closed | Sala abandonada/expirada. | Sin nuevas jugadas. |

# 9. Experiencia y sistema visual

## 9.1 Dirección Brutal Colonial

La interfaz debe sentirse como un cliente de videojuego premium: carbón, piedra coralina, bronce envejecido, hierro forjado, madera oscura y dorado viejo. La dominicanidad se comunica con acentos discretos, bandera y tono de marca, sin depender de textos turísticos repetitivos.

| Token | Valor | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Carbono | #0D0B08 | Fondos principales y superficies profundas. |
| Oro | #C8983C | Acciones, foco y jerarquía. |
| Ámbar | #8B6520 | Bordes, estados secundarios y relieve. |
| Piedra clara | #D4B896 | Casillas claras y materiales cálidos. |
| Madera | #5C3A1E | Casillas oscuras y contraste del tablero. |
| Texto cálido | #F0E3C0 | Títulos y alto contraste. |
| Bandera | Azul/blanco/rojo | Firma dominicana discreta. |

## 9.2 Principios de interacción

El tablero es siempre la prioridad visual de la partida.

Chat, jugadores, relojes y capturas se adaptan sin reducir el tablero por debajo de un tamaño útil.

Los botones usan verbos claros; acciones destructivas como rendirse requieren confirmación.

Los destinos legales y la última jugada deben distinguirse sin ocultar la pieza.

El color de las piezas no debe confundirse con el color asignado del jugador.

La tipografía decorativa se reserva para títulos; Inter/Aptos equivalente para lectura y monoespaciada para reloj.

No se muestran términos internos como JWT, Mongoose o Socket.IO en contenido promocional para usuarios.

## 9.3 Responsive y accesibilidad

| Área | Requisito |
| --- | --- |
| Navegación | Acceso por teclado, foco visible y orden lógico. |
| Contraste | Texto y controles críticos con contraste AA como objetivo. |
| Tablero | No depender solo de color para selección, turno o error. |
| Touch | Objetivos táctiles de al menos 44 × 44 CSS px cuando aplique. |
| Texto | Sin solapamiento ni recorte entre 320 px y escritorio ancho. |
| Imágenes | Alt descriptivo cuando aportan información; decorativas vacías. |
| Sonido | Control de volumen/silencio y señales visuales equivalentes. |
| Movimiento | Animaciones breves y posibilidad futura de reducir movimiento. |

# 10. Arquitectura técnica

## 10.1 Contexto

La aplicación es un monolito modular Node.js. Express sirve frontend y API REST; Socket.IO administra interacción en tiempo real; Mongoose conecta con MongoDB Atlas. El navegador ejecuta la interfaz, el motor local y el bot, mientras el servidor conserva autoridad competitiva en online.

| Capa | Responsabilidad | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Presentación | Landing, auth, lobby, tablero, perfil, ranking y admin. | HTML/CSS/JS vanilla |
| Juego local | Motor cliente, bot, sonidos y snapshot de sesión. | JavaScript |
| Tiempo real | Salas, colores, movimientos, reloj, chat y cierre. | Socket.IO |
| API | Auth, usuario, admin y eventos. | Express |
| Dominio/datos | Usuarios, partidas, salas y eventos. | Mongoose |
| Persistencia | Documentos, índices y TTL. | MongoDB Atlas |
| Hosting | Proceso Node y auto-deploy desde main. | Render |

## 10.2 Límites de confianza

Navegador: no confiable para identidad, color, turno, reloj, resultado o ELO.

Socket autenticado: confiable solo después de verificar JWT, usuario activo y tokenVersion.

API privada: requiere Bearer token; admin añade control de rol/email.

MongoDB: fuente persistente; no debe exponerse directamente al cliente.

Variables de entorno: contienen secretos y configuración; nunca se serializan al frontend.

## 10.3 Regla de evolución

Arquitectura: No dividir server.js por estética. Extraer primero módulos estables: dominio de ajedrez, servicio de partidas/ELO, repositorio de salas y manejadores Socket.IO. Cada extracción debe conservar contratos y pruebas.

# 11. Catálogo API REST

| Método | Ruta | Acceso | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Pública | Registrar y devolver token/código. |
| POST | /api/auth/login | Pública | Autenticar por usuario o email. |
| POST | /api/auth/reset-password | Pública | Restablecer con código. |
| GET | /api/user/me | JWT | Perfil propio. |
| PATCH | /api/user/me | JWT | Actualizar país/avatar/foto. |
| GET | /api/user/plan | JWT | Plan y capacidades. |
| GET | /api/user/history | JWT | Historial paginado. |
| GET | /api/user/leaderboard | Pública | Top 20 activos. |
| PUT | /api/user/password | JWT | Cambiar contraseña. |
| GET | /api/user/friends | JWT | Listar amigos. |
| POST | /api/user/friends/:username | JWT | Agregar relación mutua. |
| DELETE | /api/user/friends/:username | JWT | Eliminar relación mutua. |
| GET | /api/user/:username | Pública | Perfil público limitado. |
| GET | /api/events | Pública | Eventos publicados. |
| GET | /api/admin/me | Admin | Identidad y autorización admin. |
| GET | /api/admin/stats | Admin | Conteos de plataforma. |
| GET | /api/admin/users | Admin | Usuarios recientes. |
| PATCH | /api/admin/users/:id/plan | Admin | Plan, estado, rol y actividad. |
| GET | /api/admin/events | Admin | Eventos administrativos. |
| POST | /api/admin/events | Admin | Crear evento. |
| PATCH | /api/admin/events/:id | Admin | Editar evento. |
| DELETE | /api/admin/events/:id | Admin | Eliminar evento. |
| GET | /api/health/db | Operación | Estado de conexión MongoDB. |

## 11.1 Convenciones API objetivo

JSON UTF-8 y nombres de campos estables.

400 para entrada inválida, 401 sin sesión, 403 sin permiso, 404 no encontrado, 409 conflicto y 429 límite.

500 solo con mensaje público genérico; detalle técnico únicamente en log seguro.

Paginación obligatoria en colecciones que puedan crecer.

Ninguna respuesta incluye password, recoveryCodeHash, tokenVersion o secretos.

Cambios incompatibles requieren versión de API o migración coordinada.

# 12. Contrato Socket.IO

| Evento | Dirección | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| quick-match | C→S | Entrar en cola autenticada. |
| quick-match-cancel | C→S | Cancelar cola. |
| matchmaking-searching | S→C | Confirmar posición/espera. |
| create-room | C→S | Crear sala privada. |
| room-created | S→C | Código y color blanco. |
| join-room | C→S | Unirse con código. |
| room-joined | S→C | Código y color negro. |
| game-start | S→C | Inicio, jugadores, color y reloj. |
| rejoin | C→S | Recuperar sala/color. |
| rejoin-ok | S→C | Estado completo autoritativo. |
| player-move | C→S | Solicitar movimiento. |
| move-rejected | S→C | Rechazo y posible estado válido. |
| clock-tick | S→C | Tiempos oficiales. |
| time-out | S→C | Cierre por reloj. |
| chat-message | C↔S | Mensaje validado en sala. |
| player-resign | C→S | Rendición propia. |
| opponent-resigned | S→C | Cierre del rival. |
| draw-offer/accept/decline | C↔S | Negociación de tablas. |
| rematch-request/accept/decline | C↔S | Negociación de revancha. |
| player-online | C→S | Presencia autenticada. |
| search-user | C→S | Búsqueda limitada. |
| challenge-send/accept/decline | C↔S | Desafío directo. |
| elo-update | S→C | Resultado de puntuación. |
| disconnect | Sistema | Limpieza/presencia/rejoin. |

## 12.1 Invariantes del canal

La conexión se rechaza sin JWT válido.

Cada acción de sala verifica que el socket pertenece a uno de los dos jugadores.

El color se deriva de la sala, no de un valor libre enviado por el cliente.

El servidor valida turno y legalidad antes de emitir el movimiento.

Chat y payloads tienen longitud/tamaño limitados.

Los eventos de cierre deben ser idempotentes.

La reconexión debe verificar userId antes de reemplazar socketId.

# 13. Modelo de datos

## 13.1 Entidades

| Entidad | Datos principales | Índices / ciclo |
| --- | --- | --- |
| User | Identidad, país, avatar, amigos, ELO, stats, plan, estado. | username/email únicos; timestamps. |
| Match | Jugadores, movimientos, PGN, resultado, ganador y ELO. | Por userId/fecha y resultado. |
| Room | Código, sockets/usuarios, estado de juego, reloj y status. | Código único; TTL por actividad. |
| Event | Título, tipo, estado, fechas, cupo y creador. | Estado/fecha y tipo/creación. |

## 13.2 Diccionario resumido de User

| Campo | Clasificación | Regla |
| --- | --- | --- |
| username | Público | 3-20, letras/números/guion bajo, único. |
| email | Personal | Normalizado, único, no público. |
| password | Secreto derivado | Hash bcrypt; select false. |
| recoveryCodeHash | Secreto derivado | Hash, un solo uso. |
| tokenVersion | Seguridad | Revoca JWT anteriores. |
| country | Público | Código ISO alfa-2. |
| avatar | Público | Índice 0-12. |
| avatarImage | Público elegido | Data URL limitada; migrar a object storage. |
| friends | Relación | Referencias User mutuas. |
| elo/stats | Público competitivo | Modificados por cierre autoritativo. |
| plan/status | Cuenta | Free/premium y estado de suscripción. |
| isActive/isAdmin | Autorización | Solo administración. |

## 13.3 Ciclo y retención objetivo

| Dato | Retención propuesta | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| Cuenta | Mientras esté activa o según obligación legal. | Definir eliminación/exportación. |
| Partidas | Histórico del usuario; revisar política comercial. | Anonimizar si se elimina cuenta. |
| Salas | Temporal; TTL una hora tras última actividad. | Verificar que no elimina salas activas. |
| Eventos | Hasta cierre y archivo administrativo. | Definir archivo vs eliminación. |
| Logs | 30-90 días según proveedor y necesidad. | Excluir secretos y contenido sensible. |
| Fotos | Mientras el usuario las mantenga. | Migrar fuera del documento User. |

# 14. Seguridad y privacidad

## 14.1 Controles implementados

| Dominio | Control actual |
| --- | --- |
| Autenticación | JWT HS256, expiración 7 días y validación de tokenVersion. |
| Contraseñas | bcrypt con costo 12; mínimo 8 y máximo 128 caracteres. |
| Revocación | Cambio/reset incrementa tokenVersion. |
| Autorización | requireAuth y requireAdmin; usuario activo obligatorio. |
| Secretos | MONGODB_URI/JWT_SECRET/ADMIN_EMAILS en entorno. |
| Rate limit | Registro, login y recuperación por IP/bucket en memoria. |
| Entrada | Validación de username, email, país, avatar, IDs, eventos y payloads. |
| Socket | JWT en handshake y validación por jugador/sala. |
| Cabeceras | Protecciones contra frame, sniffing y fuentes no autorizadas. |
| Exposición | Campos secretos excluidos de consultas/JSON. |

## 14.2 Modelo de amenazas resumido

| Amenaza | Impacto | Control actual | Control objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Robo de JWT | Cuenta tomada hasta expiración. | HTTPS, no loguear token, tokenVersion. | Mover a cookies seguras o sesión rotatoria futura. |
| Fuerza bruta | Acceso no autorizado. | Rate limit auth y error genérico. | Redis/proveedor distribuido y alertas. |
| XSS | Robo de sesión/manipulación. | Validación, CSP y textContent. | Auditoría sistemática y pruebas. |
| Falsificar jugada | Ventaja competitiva. | Servidor valida jugador/turno/legalidad. | Pruebas adversariales Socket. |
| Doble cierre | ELO/estadísticas duplicados. | Estado de Match y guards. | Transacción/idempotency key. |
| Escalada admin | Control de cuentas/eventos. | JWT + email/rol. | MFA y auditoría admin. |
| Abuso de foto | Payload/almacenamiento. | Tipo y tamaño limitados. | Object storage y escaneo. |
| DoS | Caída del servicio. | Límites básicos. | Rate limit global, CDN/WAF y métricas. |
| Secreto filtrado | DB/tokens comprometidos. | .gitignore y entorno. | Rotación, secret scanning y runbook. |
| Dependencia vulnerable | Ejecución o fuga. | Lockfile. | Dependabot/audit y calendario de actualización. |

## 14.3 Brechas antes de una beta pública

Rate limiting compartido entre instancias; el mapa en memoria no escala.

MFA para administración y registro auditable de cambios sensibles.

Política formal de privacidad, términos, consentimiento y contacto.

Proceso de eliminación/exportación de cuenta y retención de datos.

Escaneo automatizado de dependencias y secretos en CI.

Monitoreo de errores, alertas y respuesta a incidentes.

Backups configurados y restauración probada.

Pruebas E2E y de abuso para auth, sockets y admin.

## 14.4 Reglas de manejo de secretos

JWT_SECRET de producción debe tener al menos 32 caracteres aleatorios y ser distinto del local.

Render asigna PORT; no fijar un puerto productivo innecesario.

MONGODB_URI no aparece en README, capturas, logs, frontend ni commits.

Al sospechar filtración: revocar/rotar secreto, revisar logs, invalidar sesiones y documentar incidente.

ADMIN_EMAILS no sustituye MFA ni control operativo; es una lista de autorización.

# 15. Requisitos no funcionales

| ID | Atributo | Criterio | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Disponibilidad | Objetivo pre-beta ≥99% mensual, excluyendo arranque en frío declarado. | Pendiente medir |
| RNF-002 | Rendimiento | Landing usable <3 s en móvil medio con red 4G. | Pendiente medir |
| RNF-003 | Latencia | Acción online percibida <500 ms p95 en región objetivo. | Pendiente medir |
| RNF-004 | Concurrencia | Prueba mínima de 50 partidas simultáneas antes de beta. | Pendiente |
| RNF-005 | Integridad | Cero ELO duplicado por reintento/cierre repetido. | Parcial |
| RNF-006 | Seguridad | Cero secretos en repo y dependencias críticas abiertas. | Parcial |
| RNF-007 | Recuperación | RPO 24 h y RTO 4 h como objetivo inicial. | Pendiente |
| RNF-008 | Compatibilidad | Últimas 2 versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari. | Pendiente matriz |
| RNF-009 | Responsive | Flujos críticos desde 320 px sin scroll horizontal. | Parcial |
| RNF-010 | Accesibilidad | WCAG 2.2 AA como objetivo progresivo. | Pendiente auditoría |
| RNF-011 | Observabilidad | Error, latencia y salud con alertas accionables. | Pendiente |
| RNF-012 | Mantenibilidad | Cambios críticos con prueba y documentación. | Parcial |
| RNF-013 | Privacidad | Mínimo dato necesario y borrado/exportación definidos. | Pendiente |
| RNF-014 | Localización | Interfaz principal en español consistente. | Parcial |
| RNF-015 | Escalabilidad | Sin estado crítico solo en memoria antes de varias instancias. | Pendiente |

# 16. Estrategia de pruebas

## 16.1 Pirámide objetivo

| Nivel | Cobertura | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Reglas de ajedrez, ELO, validadores, normalización y estados. | Alta |
| Integración | Rutas auth/user/admin con MongoDB de prueba. | Alta |
| Socket | Dos clientes, colores, turnos, rejoin, cierre e idempotencia. | Crítica |
| E2E | Registro > lobby > partida > historial; reset y admin. | Crítica |
| Visual | Desktop/tablet/móvil, tablero, chat, modales y textos. | Alta |
| Carga | Matchmaking, ticks, movimientos y conexiones concurrentes. | Antes de beta |
| Seguridad | Auth abuse, XSS, autorización, payload y dependencias. | Antes de beta |

## 16.2 Escenarios críticos de aceptación

| ID | Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| QA-001 | Dos cuentas en PC/móvil | Cada una ve su color y solo mueve el propio. |
| QA-002 | Refresh durante online | Tablero, turno, color y reloj se restauran. |
| QA-003 | Mismo usuario intenta ambos colores | Servidor rechaza unión/rejoin incorrecto. |
| QA-004 | Mover fuera de turno | move-rejected y estado no cambia. |
| QA-005 | Timeout | Modal visible, reloj detenido y resultado único. |
| QA-006 | Jaque mate bot | Modal final y opciones nueva partida/lobby. |
| QA-007 | Rendición | Confirmación, rival notificado e historial correcto. |
| QA-008 | Oferta de tablas propia | No puede autoaceptarse. |
| QA-009 | Doble evento game-finished | ELO se aplica una sola vez. |
| QA-010 | Cambiar contraseña | Token anterior deja de funcionar. |
| QA-011 | Reset con código usado | Segundo intento rechazado. |
| QA-012 | Foto inválida/grande | 400/413 sin guardar contenido. |
| QA-013 | Visitante abre lobby | Redirección a login. |
| QA-014 | Usuario normal abre admin | 403 y sin datos sensibles. |
| QA-015 | Móvil 320 px | Sin corte horizontal y controles accesibles. |

## 16.3 Puertas de calidad para merge/deploy

Sintaxis y arranque del servidor correctos.

Pruebas automáticas críticas en verde.

No hay secretos, archivos .env, logs ni artefactos locales staged.

Review de cambios en auth, ELO, Socket.IO, modelos y admin.

Smoke test local: login, lobby, bot, online, perfil y admin.

Prueba responsive de las pantallas tocadas.

README/roadmap/documento maestro actualizados si cambia el contrato.

# 17. Entornos, despliegue y operación

## 17.1 Entornos objetivo

| Entorno | Propósito | Datos | Despliegue |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Desarrollo y depuración. | DB de desarrollo, secretos locales. | npm run dev / npm start. |
| Staging | Validación integrada antes de main. | Datos sintéticos o aislados. | Servicio Render separado. |
| Producción | Usuarios reales. | Atlas producción y secretos exclusivos. | Auto-deploy controlado desde main. |

Staging todavía es un objetivo. Mientras no exista, cada push a main tiene impacto directo y debe tratarse como release de producción.

## 17.2 Variables de entorno

| Variable | Obligatoria | Uso | Regla |
| --- | --- | --- | --- |
| MONGODB_URI | Sí | Conexión Atlas. | Secreto; distinto por entorno. |
| JWT_SECRET | Sí | Firma/verificación. | ≥32 caracteres; rotación controlada. |
| ADMIN_EMAILS | Producción admin | Lista de autorizados. | Emails separados por coma. |
| NODE_ENV | Producción | Comportamiento seguro. | production en Render. |
| PORT | No manual en Render | Puerto HTTP. | Usar process.env.PORT. |

## 17.3 Checklist de release

Confirmar commit y diff exactos que se desplegarán.

Verificar variables de entorno sin mostrar valores.

Ejecutar pruebas y smoke test local.

Respaldar o confirmar snapshot antes de una migración destructiva.

Hacer push y observar build/start en Render.

Validar /api/health/db y la landing.

Probar login, lobby, bot, dos clientes online, rejoin, perfil y admin.

Revisar logs por errores nuevos durante al menos 15 minutos.

Registrar versión, hora, commit, responsable y resultado.

Si falla, revertir al último commit estable o corregir con cambio mínimo.

# 18. Observabilidad, respaldo e incidentes

## 18.1 Señales mínimas

| Señal | Métrica / evento | Alerta inicial |
| --- | --- | --- |
| Salud | Proceso y conexión DB. | 2 checks fallidos consecutivos. |
| Errores | HTTP 5xx y excepciones Socket. | Tasa >2% durante 5 min. |
| Latencia | API y movimiento p95. | p95 >1 s durante 10 min. |
| Auth | 401/429 y reset fallido. | Pico anormal por IP/cuenta. |
| Partidas | Inicios, cierres, abandonos y rejoin. | Abandono o rechazo elevado. |
| Deploy | Build, arranque y primer health. | Cualquier fallo. |
| DB | Conexión, capacidad e índices. | Desconexión o uso crítico. |

## 18.2 Política inicial de backup

Activar backups/snapshots de Atlas según el plan disponible.

Definir RPO inicial de 24 horas y RTO de 4 horas; ajustar con crecimiento.

Probar restauración en un entorno aislado al menos trimestralmente.

No considerar un backup válido hasta completar una restauración verificable.

Documentar propietario, ubicación, cifrado, retención y costo.

## 18.3 Severidad y respuesta

| Nivel | Ejemplo | Respuesta objetivo |
| --- | --- | --- |
| SEV-1 | Fuga de datos, acceso admin indebido o caída total. | Contención inmediata; comunicación y plan <1 h. |
| SEV-2 | Online inutilizable, ELO corrupto o auth masivamente fallida. | Diagnóstico <2 h; rollback/corrección prioritaria. |
| SEV-3 | Función degradada con alternativa. | Resolver en siguiente ciclo urgente. |
| SEV-4 | Defecto visual o menor. | Backlog priorizado. |

## 18.4 Runbook de incidente

Detectar y declarar severidad.

Asignar responsable y abrir línea de tiempo.

Contener: desactivar función, rotar secreto o revertir deploy.

Preservar evidencia sin copiar datos sensibles.

Restaurar servicio y verificar flujos críticos.

Comunicar impacto y estado a usuarios afectados cuando corresponda.

Realizar postmortem sin culpa con acciones, dueño y fecha.

# 19. Comunidad, administración y soporte

## 19.1 Comunidad

La siguiente capa de retención debe construirse sobre amigos y desafíos ya existentes. Antes de añadir mensajería persistente, se necesitan bloqueo, reportes, privacidad de perfil y moderación.

| Capacidad | Estado | Siguiente evolución |
| --- | --- | --- |
| Amigos | Implementado directo | Solicitudes, privacidad, bloquear y eliminar. |
| Desafíos | Implementado online | Notificación persistente y expiración visible. |
| Chat de partida | Implementado | Mute, reportar y política de conducta. |
| Eventos | Publicación inicial | Inscripción, recordatorio y resultados. |
| Torneos | Pendiente | Formato, reglas, arbitraje y anti-abuso. |
| Notificaciones | Pendiente | Centro interno antes de push/email. |

## 19.2 Administración

Buscar y paginar usuarios, sin cargar listas ilimitadas.

Activar/desactivar cuenta con motivo y registro de auditoría.

Gestionar plan premium sin editar base manualmente.

Crear/publicar/cerrar eventos con fechas y cupos válidos.

Consultar partidas recientes para soporte, sin alterar resultados.

Ver salud, versión desplegada y actividad agregada.

Exigir MFA antes de considerar el admin listo para escala.

## 19.3 Soporte

| Caso | Datos mínimos | Acción permitida |
| --- | --- | --- |
| No puede entrar | username, hora, error, versión. | Ver estado; orientar reset; nunca pedir contraseña. |
| Partida perdida | roomCode, jugadores, hora. | Revisar Match/log; no cambiar ELO sin política. |
| Pago futuro | usuario, transacción del proveedor. | Conciliar con webhook; nunca recibir tarjeta. |
| Abuso | usuario, partida, evidencia. | Aplicar política, bloqueo y auditoría. |
| Eliminación | identidad verificada. | Ejecutar proceso legal/técnico documentado. |

# 20. Premium y monetización

## 20.1 Principio comercial

Premium justo: El pago mejora confort y expresión, no probabilidad de ganar. Reglas, matchmaking básico, reloj, historial esencial y ranking deben seguir disponibles en free.

| Free | Premium futuro permitido | No permitido |
| --- | --- | --- |
| Juego online completo | Temas y tableros cosméticos | Mejor color, tiempo o piezas |
| Bot y perfil básico | Avatares/marcos exclusivos | Rival más débil |
| Historial esencial | Estadísticas avanzadas | ELO protegido artificialmente |
| Ranking | Confort de sala y personalización | Movimientos sugeridos en partida |
| Eventos abiertos | Eventos cosméticos/beneficios no competitivos | Privilegio arbitral |

## 20.2 Condiciones antes de pagos

Proveedor de pagos que aloje datos de tarjeta; OZAMA no almacena PAN/CVV.

Webhooks autenticados, idempotentes y registrados.

Estados trial/active/past_due/cancelled sincronizados.

Política de precio, renovación, cancelación y reembolso.

Términos, privacidad, impuestos y contacto de soporte.

Staging, monitoreo, conciliación y recuperación de fallos.

Panel admin que no permita regalar premium sin auditoría.

## 20.3 Flujo de pago objetivo

Usuario elige plan y ve precio/renovación claramente.

Proveedor procesa el pago en una sesión segura.

Webhook confirma la transacción al backend.

Backend verifica firma e idempotencia y actualiza la suscripción.

Cliente consulta /api/user/plan y habilita capacidades.

Eventos fallidos se reintentan y aparecen en conciliación/admin.

# 21. PWA y aplicaciones móviles

## 21.1 Estrategia por etapas

| Etapa | Objetivo | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| Web móvil | Todos los flujos críticos confiables en navegador. | Matriz de dispositivos y cero bloqueos P0. |
| PWA | Instalable, iconos, manifest, service worker y offline limitado. | Instalación y actualización controladas. |
| Wrapper | Capacitor u opción equivalente si aporta valor. | Auth/socket/background probados. |
| Tiendas | Publicar Android/iOS. | Políticas, privacidad, builds y soporte listos. |
| Nativo | Solo si rendimiento o producto lo exige. | Decisión con costo/beneficio. |

## 21.2 Riesgos móviles

Suspensión de pestaña/app durante una partida y pérdida de socket.

Cambios de red Wi-Fi/datos y reconexión.

Teclado virtual afectando chat y tablero.

Audio bloqueado hasta interacción del usuario.

Safe areas, notch, orientación y barras del navegador.

Persistencia de sesión y manejo seguro del token.

Actualización de PWA mientras existe una partida activa.

Políticas de cuenta, privacidad y eliminación exigidas por tiendas.

# 22. Métricas y analítica

## 22.1 North Star y embudo

Métrica norte inicial: Partidas online válidas completadas por usuarios activos por semana. Mide valor real sin premiar registros vacíos ni partidas abandonadas.

| Etapa | Métrica | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Adquisición | Visitas y origen. | Qué contenido/publicidad trae interés. |
| Activación | % registro que completa primera partida. | Si onboarding y lobby funcionan. |
| Juego | Tiempo a rival, partidas iniciadas/completadas. | Calidad del núcleo. |
| Calidad | Rejoin, abandonos, move-rejected y errores. | Estabilidad real. |
| Retención | D1/D7/D30 y partidas por usuario. | Razón para volver. |
| Social | Amigos, desafíos y revanchas. | Efecto de comunidad. |
| Premium | Conversión, churn y MRR futuro. | Sostenibilidad sin pay-to-win. |
| Soporte | Incidentes y tiempo de resolución. | Capacidad operativa. |

## 22.2 Privacidad analítica

No enviar email, token, contraseña, código de recuperación ni chat a analítica.

Usar IDs pseudónimos y eventos mínimos.

Documentar proveedor, retención y base legal/consentimiento.

Separar analítica de producto de logs de seguridad.

# 23. Roadmap maestro

| Fase | Nombre | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Línea base | Documento, repo limpio, secretos, arranque y smoke test. | Completa |
| Fase 1 | Estabilidad | Online dos dispositivos, rejoin, cierre idempotente, bot timeout. | En curso |
| Fase 2 | Calidad | Pruebas automáticas, responsive, accesibilidad y sonido. | Siguiente |
| Fase 3 | Operación | Staging, monitoreo, alertas, backups y runbooks. | Siguiente |
| Fase 4 | Comunidad | Solicitudes, bloqueo, reportes, notificaciones y eventos. | Planificada |
| Fase 5 | Admin | Auditoría, soporte, búsqueda, actividad y moderación. | Planificada |
| Fase 6 | Premium | Oferta, pagos, webhooks, conciliación y soporte. | Bloqueada por 1-5 |
| Fase 7 | PWA | Manifest, service worker, instalación y actualización. | Bloqueada por móvil |
| Fase 8 | Tiendas | Android/iOS, políticas, builds y publicación. | Futura |
| Fase 9 | Competición | Torneos, espectador, anti-cheat y análisis. | Futura |

## 23.1 Próximos tres ciclos recomendados

| Ciclo | Objetivo | Entregables |
| --- | --- | --- |
| A | Confiabilidad online | Prueba automatizada dos clientes; rejoin; idempotencia ELO; timeout/modal. |
| B | Seguridad y calidad | CI, audit, auth E2E, CSP/XSS review, responsive y accesibilidad básica. |
| C | Operación pre-beta | Staging, monitoreo, backups probados, release checklist y soporte. |

## 23.2 Criterios para declarar pre-beta lista

Cero defectos P0/P1 abiertos en login, partida online, reloj, resultado o datos.

Online probado con cuentas y dispositivos diferentes.

ELO y estadísticas idempotentes y reconciliables.

Reset/cambio de contraseña revocan sesiones anteriores.

Responsive crítico validado y sin scroll horizontal accidental.

Monitoreo, health, backups y rollback documentados.

Política de privacidad, términos básicos y canal de soporte publicados.

Pruebas críticas ejecutadas automáticamente en cada cambio.

# 24. Riesgos y dependencias

| ID | Riesgo | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Lógica concentrada en server.js | Alta | Extraer por límites estables con pruebas. |
| R-02 | Estado de salas en memoria | Alta | Persistir/rehidratar o usar store compartido antes de escalar. |
| R-03 | ELO doble por eventos repetidos | Crítica | Idempotencia/transacción y test de concurrencia. |
| R-04 | Rate limit en memoria | Media | Store distribuido antes de múltiples instancias. |
| R-05 | JWT en localStorage | Alta | CSP estricta y evaluar cookies HttpOnly/rotación. |
| R-06 | Foto en documento User | Media | Object storage con URL y límites. |
| R-07 | Cold start Render | Media | Comunicar pre-beta o migrar plan cuando haya tracción. |
| R-08 | Sin staging | Alta | Crear entorno antes de pagos/publicidad mayor. |
| R-09 | Sin backups probados | Crítica | Configurar y ejecutar restauración. |
| R-10 | Sin moderación | Alta | Bloqueo, reportes y reglas antes de crecer comunidad. |
| R-11 | Sonidos/assets pesados | Baja | Optimizar, precargar y probar móviles. |
| R-12 | Marco legal no definido | Alta | Privacidad, términos, edad y jurisdicción. |

## 24.1 Dependencias externas

| Dependencia | Uso | Riesgo operativo |
| --- | --- | --- |
| Render | Hosting Node y deploy. | Cold start, límites de plan y disponibilidad. |
| MongoDB Atlas | Persistencia. | Cuota, backup, región y credenciales. |
| GitHub | Código y trigger de deploy. | Permisos, branch protection y secretos. |
| npm | Dependencias. | Vulnerabilidades y cambios incompatibles. |
| Proveedor de pagos futuro | Premium. | Webhooks, disputas y disponibilidad. |
| Proveedor email futuro | Recuperación/notificaciones. | Entregabilidad, SPF/DKIM/DMARC. |
| Tiendas futuras | Distribución móvil. | Revisión, políticas, certificados y comisiones. |

# 25. Gobierno y control de cambios

## 25.1 Decisiones de arquitectura

| ID | Decisión | Estado | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Frontend vanilla durante el MVP. | Aceptada | Menor complejidad; disciplina manual de componentes. |
| ADR-002 | Monolito Node modular. | Aceptada | Velocidad inicial; extraer solo con límites/pruebas. |
| ADR-003 | Servidor autoritativo online. | Aceptada | Más confianza competitiva y trabajo backend. |
| ADR-004 | Bot local fuera del ELO. | Aceptada | Entrenamiento sin contaminar ranking. |
| ADR-005 | Premium no competitivo. | Aceptada | Monetización por confort/cosmética. |
| ADR-006 | PWA antes de apps de tienda. | Aceptada | Reduce costo y valida móvil. |
| ADR-007 | Nombre legal/organizacional final. | Pendiente | Definir OZAMA X vs OZAMA Games en contratos. |
| ADR-008 | Estrategia futura de sesión. | Pendiente | Evaluar localStorage vs cookie HttpOnly/refresh. |
| ADR-009 | Proveedor de pagos/email. | Pendiente | Necesario antes de premium/reset por email. |

## 25.2 Proceso de cambio

Describir problema, usuario afectado y resultado esperado.

Clasificar alcance, riesgo y datos tocados.

Actualizar requisito/ADR y criterios de aceptación.

Implementar con cambio mínimo y prueba proporcional.

Revisar seguridad, responsive y compatibilidad.

Desplegar con checklist y observar señales.

Actualizar estado y registrar decisión final.

## 25.3 Definición de terminado

Código revisado y consistente con la arquitectura.

Criterios de aceptación comprobados.

Pruebas relevantes en verde.

Sin regresiones en login, lobby, juego, perfil, ranking o admin.

Errores en español y sin información interna.

Responsive y accesibilidad revisados.

Seguridad y datos revisados si aplica.

Documentación y changelog actualizados.

Deploy observado y rollback posible.

# 26. Pendientes de decisión

| ID | Decisión | Dueño | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Nombre legal y marca matriz | Fundador | Antes de términos/pagos. |
| D-02 | Público mínimo de edad | Producto/legal | Antes de beta abierta. |
| D-03 | Política de eliminación de cuenta | Legal/ingeniería | Antes de beta. |
| D-04 | Modelo de recuperación por email | Producto/seguridad | Antes de escala. |
| D-05 | Duración/formato de partidas | Producto | Antes de torneos. |
| D-06 | Reglas de moderación y sanción | Comunidad/legal | Antes de publicidad mayor. |
| D-07 | Precio y beneficios premium | Negocio/producto | Después de estabilidad. |
| D-08 | Proveedor de pagos | Negocio/ingeniería | Antes de monetización. |
| D-09 | Política de privacidad y jurisdicción | Legal | Antes de beta pública. |
| D-10 | Objetivos SLO y presupuesto operativo | Fundador/operación | Antes de escala. |

# Anexo A. Checklist de seguridad pre-beta

JWT_SECRET fuerte y distinto por entorno.

MONGODB_URI y ADMIN_EMAILS solo en Environment.

Secret scanning y npm audit en CI.

Branch protection y revisión antes de main.

Auth/reset/admin con rate limit y pruebas.

CSP y auditoría de inserciones dinámicas.

Validación de todos los payloads Socket.IO.

Idempotencia de resultado/ELO.

Logs sin tokens, contraseñas, códigos ni URI.

Backups y restauración probada.

MFA admin o plan con fecha comprometida.

Privacidad, términos y canal de incidentes.

# Anexo B. Checklist de prueba online

Usar dos cuentas, dos navegadores/dispositivos y sesiones independientes.

Confirmar que el blanco ve su lado y el negro el suyo.

Intentar mover pieza rival y fuera de turno.

Refrescar ambos lados en turnos distintos.

Cambiar de red o bloquear temporalmente conexión.

Probar chat, capturas, jaque, promoción, enroque y último movimiento.

Probar rendición, tablas, revancha y salida al lobby.

Dejar agotar el reloj de cada color.

Verificar un solo Match final y un solo cambio ELO.

Confirmar historial, perfil y ranking después de la partida.

# Anexo C. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ADR | Registro de una decisión de arquitectura y sus consecuencias. |
| ELO | Sistema de puntuación relativo entre jugadores. |
| JWT | Token firmado usado para autenticar solicitudes y sockets. |
| PGN | Notación portable de una partida de ajedrez. |
| FEN | Representación compacta de una posición. |
| RPO | Pérdida máxima de datos aceptable medida en tiempo. |
| RTO | Tiempo objetivo para restaurar el servicio. |
| SLO | Objetivo medible de nivel de servicio. |
| PWA | Aplicación web instalable con capacidades de app. |
| Idempotencia | Repetir una operación no produce un segundo efecto. |
| Staging | Entorno de validación separado de producción. |
| Pre-beta | Producto funcional todavía limitado a pruebas controladas. |

# Anexo D. Fuentes internas

README.md: visión operativa, stack, rutas y despliegue.

SECURITY.md: controles y pendientes de seguridad.

docs/ROADMAP.md: prioridades de crecimiento.

docs/PROJECT_STRUCTURE.md: mapa del repositorio.

server.js: autoridad de partida, Socket.IO, reloj, salas y ELO.

routes/*.js: contratos REST de auth, usuario, admin y eventos.

models/*.js: datos, validaciones e índices.

public/*: experiencia web, bot, tablero, perfil, ranking y administración.

Cierre: Este documento no afirma certificación legal ni de seguridad. Es una línea base técnica y de producto; debe evolucionar con evidencia de pruebas, decisiones y operación real.