# DOCUMENTO MAESTRO

OZAMA X / OZAMA CHESS

Visión, producto, arquitectura, seguridad y hoja de ruta

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Estado | MVP técnico avanzado / Pre-Beta |
| Fecha de corte | Julio 2026 |
| Propietario | OZAMA X |
| Clasificación | Documento interno de producto |

Propósito: Consolidar en una sola fuente la visión del producto, el estado real del software, las decisiones de arquitectura, las prioridades y los criterios para avanzar hacia una beta segura.

# Control del documento

| Versión | Fecha | Responsable | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Julio 2026 | OZAMA X | Borrador inicial: visión, estado y roadmap. |
| 1.0 | Julio 2026 | OZAMA X | Estructura profesional y consolidación técnica. |

Regla de actualización: Actualizar este documento cuando cambie el alcance, la arquitectura, el modelo de datos, la seguridad, el plan de lanzamiento o una decisión estratégica relevante.

# Contenido

Resumen ejecutivo

Identidad, visión y principios

Problema, propuesta de valor y usuarios

Alcance del producto

Estado actual

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Arquitectura y tecnología

Datos e integraciones

Seguridad y privacidad

Operación, calidad y despliegue

Roadmap y criterios de salida

Modelo de negocio y crecimiento

Métricas, riesgos y gobierno

Decisiones abiertas y anexos

# 1. Resumen ejecutivo

OZAMA X es una iniciativa tecnológica dominicana orientada a crear una plataforma de juegos mentales competitivos. Su primer producto es OZAMA CHESS, una experiencia de ajedrez online con identidad visual propia, inspirada en elementos históricos dominicanos y desarrollada bajo el lenguaje visual “Brutal Colonial”.

El producto ya dispone de un motor de ajedrez funcional, partidas multijugador en tiempo real, autenticación, perfiles, ranking ELO, historial, salas privadas, bot local, chat y una base inicial de administración. El proyecto se encuentra en estado de MVP técnico avanzado, pero todavía necesita estabilización online, pruebas sistemáticas, monitoreo, recuperación operativa y cierre visual antes de una beta pública.

Decisión principal: Priorizar estabilidad, seguridad y prueba online antes de ampliar torneos, premium o aplicaciones móviles.

# 2. Identidad, visión y principios

## 2.1 Visión

Construir una plataforma dominicana de juegos estratégicos donde el ajedrez sea el primer producto y, posteriormente, integrar damas, torneos, comunidad y nuevos juegos bajo la marca OZAMA X.

## 2.2 Misión del producto

Ofrecer partidas claras, justas y memorables, combinando reglas completas de ajedrez, competición online, progreso medible y una identidad visual reconocible.

## 2.3 Principios

Juego justo: el servidor decide turnos, colores, reloj, resultados y puntuación.

Identidad con propósito: la dominicanidad se comunica con detalles sobrios, no con decoración excesiva.

Claridad antes que complejidad: cada flujo debe funcionar en escritorio y móvil.

Seguridad por diseño: secretos fuera del código, validación en backend y privilegios mínimos.

Evolución controlada: cambios pequeños, verificables y compatibles con la arquitectura existente.

Premium sin ventaja competitiva: la monetización futura mejora confort y personalización, no resultados.

# 3. Problema, propuesta de valor y usuarios

## 3.1 Problema

Muchas plataformas de ajedrez ofrecen funcionalidad sólida, pero su identidad visual y cultural es genérica. OZAMA CHESS busca diferenciarse mediante una experiencia competitiva accesible, con una narrativa dominicana contemporánea y una ruta de crecimiento hacia comunidad, eventos y otros juegos estratégicos.

## 3.2 Propuesta de valor

Ajedrez online en tiempo real con salas privadas y emparejamiento rápido.

Experiencia visual “Brutal Colonial” coherente en landing, login, lobby, partida y perfil.

Progreso mediante ELO, estadísticas, historial y ranking.

Entrada accesible desde navegador, con camino futuro hacia PWA y aplicaciones móviles.

Plataforma extensible hacia eventos, torneos, amigos y otros juegos mentales.

## 3.3 Usuarios prioritarios

| Segmento | Necesidad | Respuesta del producto |
| --- | --- | --- |
| Jugador casual | Entrar y jugar rápidamente. | Partida rápida, bot, salas por código. |
| Jugador competitivo | Medir progreso y enfrentar rivales. | ELO, reloj, historial y ranking. |
| Amigos/comunidad | Jugar juntos y mantenerse conectados. | Salas privadas, retos, chat y amigos. |
| Administrador | Operar la plataforma sin editar la base manualmente. | Panel protegido de usuarios y eventos. |

# 4. Alcance del producto

## 4.1 Incluido en el MVP

Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña.

Lobby protegido para usuarios autenticados.

Partidas online mediante Socket.IO: emparejamiento, salas por código, retos y reconexión.

Reglas completas: jaque, mate, tablas, enroque, en passant y promoción.

Reloj de 10 minutos por jugador con servidor como fuente de verdad en online.

Bot local con niveles de dificultad.

Chat, rendición, oferta de tablas y revancha.

Perfil, avatar, país, estadísticas, amigos, historial y ranking.

Panel administrativo inicial y publicación de eventos.

## 4.2 Fuera del MVP inmediato

Pagos, suscripciones y facturación real.

Torneos automatizados completos.

Modo espectador y análisis avanzado de partidas.

Mensajería social independiente de las partidas.

Aplicaciones nativas de Android/iOS.

OZAMA Damas y otros juegos.

# 5. Estado actual

| Área | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Motor de ajedrez | Avanzado | Reglas principales implementadas en cliente y flujo online. |
| Multijugador | En progreso | Funcional; requiere batería formal de pruebas entre dispositivos. |
| Autenticación | Avanzado | JWT, bcrypt, recuperación y revocación de sesiones. |
| Perfil y comunidad | En progreso | Perfil, avatar, historial y amigos implementados; falta pulido. |
| Administración | En progreso | Usuarios, planes y eventos; falta operación más completa. |
| Diseño | En progreso | Lenguaje Brutal Colonial aplicado; piezas 3D aún en refinamiento. |
| Operación | Pendiente | Faltan monitoreo, alertas, backups verificados y staging. |
| Aplicación móvil | Pendiente | Primero debe estabilizarse la experiencia web/PWA. |

# 6. Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar y autenticar usuarios. | Crítica | Implementado |
| RF-02 | Recuperar y cambiar contraseña. | Crítica | Implementado |
| RF-03 | Buscar rival mediante partida rápida. | Crítica | Implementado |
| RF-04 | Crear y unirse a sala mediante código. | Crítica | Implementado |
| RF-05 | Validar movimientos, turnos y resultados. | Crítica | Implementado |
| RF-06 | Reconectar sin reiniciar una partida online. | Crítica | En validación |
| RF-07 | Registrar resultado e impacto ELO. | Alta | Implementado |
| RF-08 | Mostrar perfil, historial y ranking. | Alta | Implementado |
| RF-09 | Agregar y eliminar amigos. | Media | Implementado |
| RF-10 | Administrar usuarios y eventos. | Alta | Inicial |
| RF-11 | Jugar contra bot sin afectar ELO competitivo. | Alta | Implementado |
| RF-12 | Operar correctamente en móvil. | Crítica | En progreso |

# 7. Requisitos no funcionales

| Categoría | Criterio |
| --- | --- |
| Seguridad | Contraseñas con bcrypt; JWT HS256; secretos fuera del repositorio; validación backend. |
| Rendimiento | Interacciones de tablero inmediatas; paquetes Socket compactos; recursos visuales optimizados. |
| Disponibilidad | Health check, despliegue verificable y recuperación documentada. |
| Compatibilidad | Navegadores móviles y de escritorio modernos; diseño responsive. |
| Accesibilidad | Contraste suficiente, navegación clara y controles con nombres comprensibles. |
| Mantenibilidad | Vanilla JS conservado; cambios pequeños; documentación y estructura actualizadas. |
| Privacidad | Recolectar solo datos necesarios; no registrar contraseñas, tokens ni secretos. |
| Escalabilidad | Separar servicios o añadir caché/colas solo cuando la carga real lo justifique. |

# 8. Arquitectura y tecnología

## 8.1 Stack

Frontend: HTML, CSS y JavaScript vanilla.

Backend: Node.js y Express.

Tiempo real: Socket.IO.

Persistencia: MongoDB Atlas y Mongoose.

Autenticación: JWT y bcryptjs.

Hospedaje actual: Render, rama main con despliegue automático.

## 8.2 Componentes

| Componente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| public/ | Interfaz, motor cliente, bot, perfiles, ranking y panel administrativo. |
| server.js | Express, Socket.IO, salas, reloj, autoridad de partidas y coordinación multiplayer. |
| routes/ | API de autenticación, usuario, eventos y administración. |
| models/ | Esquemas User, Match, Room y Event. |
| middleware/ | Autenticación, permisos y protección de rutas. |
| config/ | Conexión a MongoDB y configuración de infraestructura. |

Decisión arquitectónica: Mantener la arquitectura existente. Dividir server.js solo cuando un módulo sea estable, tenga pruebas y exista una frontera clara.

# 9. Datos e integraciones

## 9.1 Entidades

| Entidad | Datos principales | Índices/retención |
| --- | --- | --- |
| User | Cuenta, perfil, ELO, estadísticas, amigos, plan y estado. | Usuario/email únicos. |
| Match | Jugadores, movimientos, resultado, PGN y cambios ELO. | Historial por jugador y resultado. |
| Room | Código, jugadores, estado, turno, reloj y gameState. | Código único; TTL de salas inactivas. |
| Event | Título, tipo, estado, fechas, cupo y creador. | Estado/fecha y tipo/creación. |

## 9.2 Integraciones

MongoDB Atlas para persistencia.

Render para ejecución del servicio web.

GitHub como fuente de código y disparador de despliegue.

Proveedor de correo: pendiente para recuperación por email.

Pasarela de pagos: pendiente y fuera del MVP inmediato.

# 10. Seguridad y privacidad

JWT aceptado únicamente con HS256 y validado contra usuario activo y versión de token.

Cambio o recuperación de contraseña revoca sesiones anteriores.

Contraseñas almacenadas con bcrypt y requisito mínimo de ocho caracteres.

Rate limiting en registro, login y recuperación.

Socket.IO exige autenticación y verifica pertenencia a la sala para acciones sensibles.

El servidor decide color, turno, movimientos, reloj, resultado y ELO en partidas online.

Cabeceras contra MIME sniffing, iframes y fuentes no autorizadas.

Fotos limitadas a PNG/JPEG/WebP y tamaño controlado.

`.env` y secretos excluidos de GitHub; producción debe usar variables de Render.

Secreto crítico: JWT_SECRET debe tener 32 caracteres o más. Cambiarlo invalida todas las sesiones y requiere iniciar sesión de nuevo.

## 10.1 Pendientes de seguridad

Pruebas automatizadas de autorización y abuso de Socket.IO.

Política formal de privacidad y términos de servicio.

Monitoreo de dependencias y vulnerabilidades.

Backups verificados y procedimiento de restauración.

Auditoría externa antes de pagos o crecimiento masivo.

# 11. Operación, calidad y despliegue

## 11.1 Entornos

| Entorno | Uso | Estado |
| --- | --- | --- |
| Local | Desarrollo y pruebas manuales. | Activo |
| Staging | Pruebas previas con configuración cercana a producción. | Pendiente |
| Producción | Servicio público en Render. | Activo / plan gratuito |

## 11.2 Checklist de despliegue

Ejecutar validaciones de sintaxis y pruebas disponibles.

Revisar que no se incluyan `.env`, secretos, logs o respaldos temporales.

Confirmar variables MONGODB_URI, JWT_SECRET, ADMIN_EMAILS y NODE_ENV=production.

Subir cambios intencionales a main.

Comprobar en Render que el último commit termina en estado Live.

Probar health check, login, lobby, partida online, rejoin, perfil y admin.

Registrar fallos y revertir si se rompe un flujo crítico.

## 11.3 Estrategia de pruebas

Unitarias: reglas de ajedrez, ELO, validadores y utilidades.

Integración: API de auth, perfil, historial, amigos y admin.

End-to-end: registro, login, partida online entre dos cuentas, rejoin y resultado.

Responsive: móvil pequeño, móvil grande, tablet y escritorio.

Carga: concurrencia de sockets y salas cuando exista una base de usuarios real.

# 12. Roadmap y criterios de salida

| Fase | Objetivo | Salida verificable |
| --- | --- | --- |
| 0. Concepto | Definir producto e identidad. | Visión y prototipo inicial. Completada. |
| 1. Prototipo | Motor y experiencia base. | Partida local funcional. Completada. |
| 2. Arquitectura | Backend, DB y auth. | Servicios integrados. Muy avanzada. |
| 3. Juego | Online estable y móvil. | Dos dispositivos completan y recuperan partidas. |
| 4. Identidad | Lenguaje visual premium. | Set y pantallas coherentes, optimizadas. |
| 5. Congelar MVP | Cerrar alcance. | Cero bugs críticos abiertos. |
| 6. Beta cerrada | Validar con usuarios. | Métricas, soporte y feedback operativos. |
| 7. OZAMA Damas | Segundo juego. | Solo después de estabilizar Chess. |
| 8. OZAMA X | Plataforma multijuego. | Cuenta y comunidad compartidas. |

## 12.1 Definición de MVP listo

Login, recuperación y perfil funcionan sin pérdida de datos.

Dos usuarios pueden terminar una partida online desde dispositivos distintos.

Actualizar o reconectar no reinicia una partida activa.

El servidor impide mover piezas del rival o fuera de turno.

Reloj, mate, tablas, rendición y ELO producen resultados consistentes.

Landing, lobby, partida y perfil se adaptan a móvil.

Render despliega el commit esperado y existe checklist de verificación.

No hay secretos en GitHub ni vulnerabilidades críticas conocidas.

# 13. Modelo de negocio y crecimiento

## 13.1 Modelo inicial

La experiencia gratuita debe permitir jugar plenamente. El plan premium futuro estará orientado a personalización, comodidad y análisis, sin alterar la igualdad competitiva.

| Plan | Incluye | No incluye |
| --- | --- | --- |
| Free | Partidas, ELO, salas, historial, amigos y eventos básicos. | Ventajas competitivas. |
| Premium futuro | Temas, marcos, estadísticas ampliadas, análisis y confort. | Mejores movimientos, ELO artificial o prioridad injusta. |

## 13.2 Crecimiento

Contenido orgánico en TikTok e Instagram.

Beta cerrada con jugadores reales y ciclos cortos de feedback.

Eventos comunitarios antes de torneos automatizados complejos.

Alianzas futuras con clubes, centros educativos y comunidad dominicana.

# 14. Métricas, riesgos y gobierno

## 14.1 Métricas

| Dimensión | Métrica recomendada |
| --- | --- |
| Adopción | Usuarios registrados y usuarios activos semanales. |
| Juego | Partidas iniciadas, completadas y abandonadas. |
| Calidad | Errores por sesión, reconexiones fallidas y deploys fallidos. |
| Retención | Usuarios que regresan a 7 y 30 días. |
| Competición | Distribución ELO y porcentaje de resultados válidos. |
| Negocio | Conversión a premium cuando exista el producto de pago. |

## 14.2 Riesgos principales

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Inconsistencia online | Alto | Servidor autoritativo, pruebas de dos dispositivos y rejoin. |
| Deploy fallido | Alto | Checklist, staging, health checks y validación del commit activo. |
| Pérdida o exposición de datos | Crítico | Secretos seguros, backups, mínimo privilegio y auditoría. |
| Crecimiento prematuro | Alto | Congelar MVP antes de torneos, pagos o segundo juego. |
| Deuda visual/peso de assets | Medio | Optimizar imágenes y probar rendimiento móvil. |
| Dependencia de plan gratuito | Medio | Monitorear límites y definir umbrales de migración. |

## 14.3 Gobierno

Propietario del producto: OZAMA X.

Código fuente oficial: repositorio GitHub OZAMA-CHESS, rama main.

Documento maestro oficial: `docs/OZAMA-DOCUMENTO-MAESTRO.docx`.

Cambios de alcance deben reflejarse en el roadmap y en este documento.

Decisiones de seguridad no se debilitan para resolver problemas de despliegue.

# 15. Decisiones abiertas y anexos

## 15.1 Decisiones abiertas

Momento de sustituir definitivamente los SVG por piezas renderizadas en 3D.

Proveedor y flujo de recuperación por correo.

Diseño técnico de torneos y modo espectador.

Proveedor de pagos y estructura de precios premium.

Estrategia PWA frente a empaquetado nativo.

Separación futura de server.js en servicios o módulos.

## 15.2 Fuentes internas

README.md - visión técnica y uso del repositorio.

SECURITY.md - controles y pendientes de seguridad.

docs/ROADMAP.md - orden recomendado de desarrollo.

docs/PROJECT_STRUCTURE.md - mapa de carpetas y responsabilidades.

Código fuente activo en server.js, routes/, models/, middleware/ y public/.

## 15.3 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ELO | Sistema de puntuación que estima el nivel competitivo. |
| JWT | Token firmado usado para autenticar solicitudes y sockets. |
| MVP | Versión mínima capaz de entregar valor y ser validada con usuarios. |
| PWA | Aplicación web instalable con capacidades progresivas. |
| Rejoin | Recuperación de una partida online después de reconectar. |
| Servidor autoritativo | Servidor que valida y decide el estado oficial de la partida. |